龙岗区预拌混凝土行业安全生产

标准化建设工作方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和省政府《关于进一步加强企业安全生产工作的意见》（粤发〔2010〕13号）、区安委会《关于印发〈龙岗区深入开展工贸企业安全生产标准化建设实施方案〉的通知》（深龙安〔2013〕18号）精神，结合龙岗区预拌混凝土行业发展的实际，制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以落实预拌混凝土生产企业责任为主线，以创新安全监管体制机制为着力点，以《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和预拌混凝土行业标准为依据，通过企业安全生产标准化建设，逐步建立企业自我约束、自我完善、持续改进的安全管理长效机制，进一步夯实安全生产基础，提高企业防范事故能力和安全管理水平。

二、工作目标和任务

全面推进本区预拌混凝土行业安全生产标准化建设，力争到2015年，实现企业安全管理标准化、作业现场标准化、操作过程标准化，职工安全意识和操作技能明显增强，“三违” （违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）现象明显减少，各类伤亡事故不断下降，企业安全水平显著提高，安全形势明显好转。

三、工作任务

本区预拌混凝土行业安全生产标准化建设工作，分两个步骤推进。

（一）第一步骤。2014年底前，二级资质以及已被列入了龙岗区规模以上企业的共14家预拌混凝土生产企业实现安全生产标准化达标（详见附件）。

（二）第二步骤。2015年底前，其余预拌混凝土生产企业全部实现安全生产标准化达标（详见附件）。

以上企业在此前已通过本区安全生产分类分级验收达标且在有效期内的，此次无需申报安全生产标准化达标，但在有效期届满后应按本方案开展标准化建设工作。

四、组织协调及单位职责

（一）组织协调

本区预拌混凝土行业安全生产标准化建设工作，由区节能建材办牵头，负责安全生产标准化建设活动的日常组织、协调、指导和信息报送等工作，并对预拌混凝土生产企业的安全生产标准化申请初审意见。

（二）单位职责

企业是安全生产的责任主体，开展安全生产标准化工作是落实企业安全生产主体责任的必要途径，必须充分发挥企业的主体作用，同时充分发挥行业协会的社会组织专业技术服务优势，努力构建安全生产标准化建设工作“政府领导、企业落实、市场推动、社会参与”的良好格局。在区安委会的指导下，区节能建材办按照“一岗双责”要求，引导和督促本区预拌混凝土行业安全生产标准化建设工作：

1．推进本区预拌混凝土行业安全生产标准化工作。

2．制定预拌混凝土行业标准化工作计划，指定专职人员进行落实。

3．对区内预拌混凝土行业标准化创建工作提供必要条件，及时解决相关问题。

4．对预拌混凝土生产企业的标准化验收申请提出初审意见。

五、标准和程序

根据有关规定，企业安全生产标准化达标分为一、二、三级，分别由国家、省、市有关部门或其授权单位组织评定。

（一）标准

预拌混凝土行业安全生产标准化达标适用国家安监总局和省安监局已经出台的评定标准，尚未制订标准的行业（领域），按照《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)及《企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行评定。

（二）程序

预拌混凝土行业安全生产标准化达标程序适用国家安监总局下发的《关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四〔2011〕84号）。

1．申请安全生产标准化一级达标的企业，经省安监局同意后，向中国安全生产协会提出申请。

2．申请安全生产标准化二级达标的企业，经市经贸信息委同意后，向广东省安全生产监督管理协会提出申请。

3．申请安全生产标准化三级达标的具体程序如下：

（1）企业自评达标；

（2）街道或行业主管部门出具初审意见；

（3）区安监局出具同意申报意见;

（4）向评审组织单位提出申请;

（5）评审组织单位初审;

（6）市经贸信息委核准;

（7）评审组织单位通知相关评审单位评审;

（8）评审单位评审;

（9）评审组织单位审查评审报告;

（10）市经贸信息委审核、公告;

（11）评审组织单位颁发证书和牌匾。

从企业提交初审资料之日起，区建设主管部门在10个工作日内出具初审意见。

依据省安监局《关于公布广东省冶金等工贸企业安全生产标准化三级企业评审组织单位和评审单位的通知》（粤安监管二〔2012〕1号），我市工贸企业安全生产标准化三级评审组织单位为深圳市安全生产与安全文化协会，评审单位为具有三级以上评审资质的单位，具体名单以国家、省、市相关文件公布为准。

六、实施步骤

本区预拌混凝土行业安全生产标准化建设工作分两个阶段实施：

（一）宣传培训阶段（2013年12月20日～2013年12月31日）

开展多种形式的安全生产标准化宣贯活动，使预拌混凝土生产企业了解标准化工作的重要意义、主要内容、工作程序和创建要求，提高企业负责人的思想认识，增强自觉创建主动性，重点指导企业掌握利用信息手段开展标准化创建的内容和方法，提高企业自我创建能力。

（二）全面推进阶段（2014年1月1日～2015年12月31日）

按照市、区工作部署，2015年底前，全区所有预拌混凝土生产企业全部完成安全生产标准化达标。

七、标准化创建模式

结合标准化创建工作中企业类型、中介服务、市场价格等因素，企业标准化创建模式一般有以下几种，供各预拌混凝土生产企业参考：

（一）企业自行创建

安全生产基础管理较好，安全管理机构人员健全的企业，可依据国家安监总局发布的《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》自行创建、自行评审，达到60分以上三级标准化分值的可提请评审单位评审和政府有关部门审核，合格的予以发证颁牌。企业可充分利用标准化信息管理系统开展创建工作，政府支持与鼓励企业依靠自身力量，自主开展安全生产标准化建设。

（二）企业自评与委托专业服务机构相结合进行创建

对于安全管理基础一般，隐患和整改量相对较大的企业，可采取企业自评和委托专业服务机构相结合的形式开展标准化创建工作。即企业先根据自身条件和标准化的规范要求进行自评打分，然后委托专业服务机构派专家参与现场评估、隐患排查、整治等工作，完成整改后，再按达标程序提出申请。

（三）企业聘请安全生产服务机构协助创建

对于安全管理基础较差，安全机构人员不健全，安全隐患较多、整改难度大的企业，可聘请安全生产专业服务机构为企业提供全面的创建服务。

八、达标工作的相关费用

依据国务院安委会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）规定，各地区、各有关部门在企业安全生产标准化创建工作中不得收取费用。企业用于辅导达标的相关费用及申报评审费用遵循企业自主市场询价的原则，参照企业规模大小、专家聘请人数、工时等因素计价，政府不出具价格指导意见。

九、工作要求

（一）提高认识，加强制度建设

各预拌混凝土生产企业负责人要充分认识深入开展企业安全生产标准化建设的重要意义，增强安全生产责任意识，建立健全安全生产管理制度，进一步加强安全生产管理。

（二）认真落实，做好业务培训

一是各预拌混凝土生产企业要深入调查研究，积极开展标准化自评，及时查找在标准化建设过程中的问题和困难，按本方案计划时限完成标准化达标。二是充分发挥行业协会和安全生产服务机构等社会力量，通过举办宣贯培训班，组织召开安全生产标准化建设现场交流会、专题座谈会等，为企业制定对策、分析原因、分类指导、交流经验提供有效的咨询平台，大力推动安全生产标准化建设工作。

（三）定时报送，跟踪进展情况

各预拌混凝土生产企业要做好相关信息资料的收集、整理、保存，加强档案管理，从2014年起，各预拌混凝土生产企业应于每月25日前向我局报送当月安全生产标准化工作进展情况，由我局整理汇总后，于每月28日前向区安监局报送安全生产标准化工作进展情况。

联系人：余靖；办公电话和传真：28589939；电子邮箱：834269175@qq.com。

附件：龙岗区预拌混凝土生产企业安全生产标准化建设任务计划表