园山街道大康垃圾填埋场整治工程环评及环保验收工作内容及要求

- 编制环境影响评价工作内容、要求

|  | 内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环评报告编制 | 项目组至少拟派2名人员参与项目工作，30个工作日完成，其中1名高级工程师，1名一般技术人员。 |  |
| 2 | 废气：臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、VOC、硫化氢 | 按照要求布设点位，按照要求监测天数 | 深圳经济特区建设项目环境保护条例、深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录 （2021 年版） |
| 2 | 土壤 | 项目（45项）：砷、镉、铜、铅、汞、六价铬、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、苯胺、总石油烃。 |  |
| 3 | 地下水 | 监测项目：K+、Na+、Ca2+、 Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、As、Hg、Cr6+、总硬度、Pb、氟化物、Cd、Fe、Mn、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数、石油烃。 |  |
| 3 | 连续等效A声级（LeqA） | 分别选取于企业厂界周围外1m处，高度1.2m以上，昼夜间 |  |
| 4 | 专家评审 |  |  |

二、环保验收工作内容、要求

|  | 内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收报告编制 | 项目组至少拟派2名人员参与项目工作，10个工作日完成，其中1名高级工程师，1名一般技术人员。 |  |
| 2 | 废气：臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、VOC、硫化氢 | 按照要求布设点位，按照要求监测天数 | 深圳经济特区建设项目环境保护条例、深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021 年版） |
| 2 | 土壤 | 项目（45项）：砷、镉、铜、铅、汞、六价铬、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、苯胺、总石油烃。 |  |
| 3 | 地下水 | 监测项目：K+、Na+、Ca2+、 Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、As、Hg、Cr6+、总硬度、Pb、氟化物、Cd、Fe、Mn、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数、石油烃。 |  |
| 3 | 连续等效A声级（LeqA） | 选取于企业厂界周围外1m处，高度1.2m以上，昼夜间，按照要求监测天数 |  |
| 4 | 专家评审费 |  |  |