坂街函〔2024〕36号

坂田街道关于区七届人大四次会议代表
第20240026号建议答复的函

龙岗区消防救援大队：

贵大队转来关于区七届人大二次会议第20240026号建议《关于大力推进电动自行车充电桩建设的建议》已收悉。针对该建议，经认真研究，现回复如下：

一、关于大力推进电动自行车充电桩建设工作

为落实电动自行车充电桩建设工作部署，坂田街道制定电动自行车充电设施建设方案，按照电动自行车停放充电“四个一”建设标准（即“一栋一柜”“一村一点”“一居一站”“一社区一中心”），分场所、分类别、分步骤、分时段推进电动自行车充放设施建设任务。2023年以来，坂田街道累计建设的电动自行车停放充电场所车库、车棚等1877个，电动自行车集中充电设施4668套（台），充电口21512个；同时，加强日常电动自行车集中停放场所和充电设施建设安全巡查，全面消除安全隐患。

二、下一步计划

一是针对城中村楼栋分布密集，防火间距不足的问题，我街道将增建换电柜或充电柜等占用空间较小的充点设施。二是为补足充电缺口，在道路红线、市政红线范围内选取了65个充电设施搭建地。现已主动协调区消安委办申请解决用地问题。三是增加工业园区、产业园区、商业综合体等配套电动自行车集中停放充电设施的建设。四是按照《电动自行车停放充电场所消防安全规范》（DB4403/T 183—2021）的标准，完成对已有集中停放充电设施的排查整改。

特此函复。

深圳市龙岗区坂田街道办事处

2022年4月9日