附件1：

龙岗区建设工程质量检测中心2025年智慧

住建检测系统更新升级采购需求书

- 一、项目概况

龙岗区建设工程质量检测中心2025年智慧住建检测系统更新升级采购项目。基本情况如下：

依据《广东省建设工程质量检测机构资质条件细则》、《建设工程质量检测管理办法》(住房城乡建设部令第57号）和《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号）和城乡建设部颁发的规定，检测机构应配套计算机检测管理软件，并需紧跟建筑类标准、规范及检测方法的升级更新加以修改完善；2025年下半年，广东省将依据住房城乡建设部令第57号对专业检测机构进行检测业务专项资质评审，为了保证检测中心当前已开展的业务顺利通过资质评审，依据广东省已颁布的57号令管理细则并实时跟踪更新升级的各项检测标准对检测软件进行补充完善。

经统计，《检测系统》每年需进行10－15个检测标准依据的更新升级，涉及标准的阅读理解分析、结果判断参数设置和修改、试验方法和记录修改、对应的各类记录和报告格式的修改等各项工作，并将内容整合到《检测系统》的计算机管理软件中；另每年的计量扩项、认证评审等工作也有相应的软件整改项需要完善。

《检测系统》需要与时俱进，根据计算机软、硬件的应用环境要求、认证和评审专家的建议并参考最新的管理模式，在完成检测管理系统软件维护升级需求外，还需在《检测系统》中增加一些必要的功能（如人员、设备物料、标准发放等计算机合成管理），并根据当前国家对信息国产化的要求，将只能适配Windows操作系统的检测管理软件迁移到国产计算机和国产操作系统上。

- 二、预算控制金额

以近三年平均的检测标准依据更新升级和扩项、评审的工作量，预估217工日（见下表），按照《深圳市政府投资软件开发工程量度量及造价编制指南（试行）》的核算标准，价格为25000元/人/月（每月按21.75工日），每工日单价为1149.42元。预算控制金额为249424.14元，按实际工作量进行结算。

| 序号 | 工作阶段 | 工作清单 | 近三年平均工作量（工日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准的阅读理解和分析 | - 1.对比新、旧标准的修改项，确定软件修改内容 - 2.根据认证评审等整改项，确定软件修改内容 - 3.开发技术方案的编制、完善及修订。 | - 217 | 方案经双方核对确认 |
| 2 | 软件代码修改 | - 1.界面代码的修改、完善； - 2.计算方法的修改完善； - 3.各类记录、报告格式的修改。 |  | 根据开发方案 |
| 3 | 测试 及运行 | - 1.每次修改后的代码测试、验证工作； - 2.经验证后投入运行的后续完善工序。 |  | 由双方确认修改完成 |
| - 合计： |  |  | - 217 |  |

依据中心的业务需求，对系统功能模块的新增或完善、因检测方法标准变更而进行的系统更新等，由中标单位结合实际编写技术方案，并核算工作量及报价，采购方对方案及报价集体讨论确定后实施。

三、投标人资格要求

1.营业执照经营范围需明确包含“软件开发”或“系统集成”或“技术服务”

2.取得高新技术企业认定证书

3.获得ISO 9001质量管理体系认证

4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（要求投标人提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件以及《政府采购投标及履约承诺函》，原件备查）；

5.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录；

6.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

7.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳信用网（https://www.szcredit.org.cn）渠道查询相关主体信用记录；

8.本项目不接受以联合体形式参加投标。

四、评标方法

1.当有效投标人达三家或三家以上的，采取择优法确定中标公司（根据投标人的报价情况、同类项目成功案例、投标人情况介绍、项目服务方案等进行择优选择）。

2.当投标人不足三家，则作废标处理。

五、服务需求

（一）服务范围

以采购方每次向中标方发出的《功能需求清单》中约定的工作清单为准。

中标方涉及工作内容如下：

| 工作阶段 | 工作清单 |
| --- | --- |
| 标准的阅读理解和分析 | 1.对比新、旧标准的修改项，确定软件修改内容 |
|  | 2.根据认证评审等整改项，确定软件修改内容 |
|  | 3.开发技术方案的编制、完善及修订。 |
| 软件代码修改 | 1.界面代码的修改、完善； |
|  | 2.计算方法的修改完善； |
|  | 3.各类记录、报告格式的修改。 |
| 测试及运行 | 1.每次修改后的代码测试、验证工作； |
|  | 2.经验证后投入运行的后续完善工序。 |

依据采购方的业务需求，对系统功能模块的新增或完善、因检测方法标准变更而进行的系统更新等，由中标方结合实际编写技术方案，并核算工作量及报价，采购方对方案及报价集体讨论确定后并形成派工单/功能需求清单实施，中标方按照确定的派工单/功能需求清单内容进行开发。确定开发需求后，中标方应在采购方规定的时间内提交开发计划，并按计划完成需求清单所列的各项开发任务。

甲方提出需求

乙方初拟开发计划及工作量清单

不同意

甲方确认

同意

甲方出具派工单

乙方根据派工单开发

不通过

甲方验收

验收通过

甲方结算费用

- （二）培训

- 中标方应派技术人员对采购方和采购方用户技术人员进行培训，使其熟练掌握系统的应用及日常使用，包括以下内容：

- （1）制定培训计划：与采购方用户沟通，根据用户的实际情况，制定适合用户的详细培训计划（包括：培训时间，培训内容、培训对象、培训方式等）。

- （2）培训内容：包括系统安全知识学习、系统操作的培训、系统的日常维护学习、系统的故障紧急处理。

- （3）培训对象：技术员和操作人员。

- （三）	验收

- 中标方应按计划时间完成相关开发工作，开发完成后由中标方提交验收申请，采购方自收到中标方提交的验收申请后，应在【10】个自然日内组织验收，并出具书面验收报告。验收不合格的，中标方应当根据甲方意见进行修改，直至验收通过。如中标方提交验收申请之日起，采购方超过【10】个自然日内采购方未组织验收的，则视为采购方验收通过。

- （四）报价要求

- 预算控制单价1149.42元/人/工日，预估217工日，控制总价为249424.14元/年，供应商报价不得高于以上价格。

- （五）服务期限

- 本项目服务期限为一年。

六、服务地址

质检大厦：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号

- 七、接收投标文件地点和投标截止时间

1.接收投标文件地点：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；

2.投标截止时间：2025年6月18日18:00 前。

八、具体工作流程

1.2025年6月18日18:00之前，应标公司到深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室；提交密封的投标文件（一式三份，其中一份不用装订），逾期提交将不予受理。

2.区检测中心择期进行评标，确认中标公司及中标价格后通过龙岗政府在线住房建设局“采购公告”栏目对项目采购结果等进行公示。

九、业务咨询

- 联系人：范工      联系电话：0755-28589689

地址：深圳市龙岗区龙城街道和谐路8号质检大厦601室